### Planillas

#### **Project Charter**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CONTROL DE VERSIONES** | | |  |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Emilio Bazet |  |  |  |  |

PROJECT CHARTER

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| **Lounge Go** | **LG** |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** *QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?* | |
| Proyecto: Lounge Go  Integrante: Emilio Bazet  Negocio: Sistema en el cual los Sitios Gastronómicos ofrecen su disponibilidad de horarios para realizar una reservar, sus cartas para realizar el pedido y la paga por anticipado.  Lenguajes: ASP.NET, C#, JavaScript, SQL, HTML5, CSS, Bootstrap  Año: 2018  Descripción: Sistema en el cual los Sitios Gastronómicos ofrecen su disponibilidad de horarios para realizar una reservar, sus cartas para realizar el pedido y la paga por anticipado. A su vez el sitio gastronómico va a llevar un control de su stock que necesita para cada día. Además de realizar reportes los cuales brinden información a los Sitios Gastronómicos sobre sus ventas en general (cantidad de platos, mes que más vendió),  y también referidos sobre el control de stock. | |

|  |
| --- |
| **DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:** |
| El sistema permite el enlace entre los clientes y los sitios gastronómicos, el cual cuenta con los siguientes módulos CORE:   * Gestionar Notas de Pedido * Gestionar Órdenes de PAGO * Gestionar Reservas de Mesas * Módulo de seguridad. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS DEL PROYECTO:** *METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN.* | | |
| ***CONCEPTO*** | ***OBJETIVOS*** | ***CRITERIO DE ÉXITO*** |
| ***1. ALCANCE*** | Culminar los 4 módulos Core. | Culminar en tiempo y forma los módulos del proyecto |
| ***2. TIEMPO*** | Abril 2018 a Diciembre 2018 | Culminar a mediados de diciembre de 2018 los módulos del proyecto. |
| ***3. COSTO*** |  |  |

|  |
| --- |
| **FINALIDAD DEL PROYECTO:** *FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.* |
| * Convertir el sitio en la plataforma por excelencia para el ofrecimiento de disponibilidad de horarios, pedido de cartas y pagos de la factura de los sitios gastronómicos a sus clientes. * Ser la opción líder donde recurren los sitios gastronómicos para ofrecer sus servicios. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO** | | |
| ***NOMBRE*** | Emilio Bazet | ***NIVELES DE AUTORIDAD*** |
| ***REPORTA A*** | Alejandro Sartorio | Exigir cumplimiento de documentación y módulos de proyecto. |
| ***SUPERVISA A*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO** |  |  |
| ***HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO*** |  | ***FECHA PROGRAMADA*** |
| Inicio del Proyecto. | Abril 2018 |  |
| Presentación de planillas de alcance del negocio | Abril 2018 |  |
| Presentación de documentación (Análisis y diseño) | Julio 2018 |  |
| Presentación de 2 módulos funcionales | Julio 2018 |  |
| Implementación de patrones de diseños | Julio 2018 |  |
| Entrega final + implementación | Diciembre 2018 |  |
| Fin del Proyecto. | Diciembre 2018 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO** | |
| ***ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL*** | ***ROL QUE DESEMPEÑA*** |
| Emilio Bazet | Analista Programador de sistemas. |
| Alejandro Sartorio | Supervisor de proyecto. Docente Adjunto. |
|  |  |

|  |
| --- |
| **PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO** *(RIESGOS NEGATIVOS)* |
| * Falta de tiempo para implementar y/o desarrollar los módulos. * Falta de presupuesto. * Bajas de personal. * Falta de predisposición de parte del personal y los clientes. * Fallas en el sistema. |

|  |
| --- |
| **PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO** *(RIESGOS POSITIVOS)* |
| * Ningún competidor en el ámbito web con las dimensiones del proyecto. |

|  |
| --- |
| **ASUNCIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **EXCLUSIONES DEL PROYECTO:** *ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES,*  *ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS*  *POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS*  *TAKEHOLDERS DEL PROYECTO.* |
| No se contempla en el proyecto la parte de realizar deliveys. Lounge Go no interfiere en el pago de las facturas de los clientes a los sitios gastronómicos. La seguridad del pago corre por cuenta de Mercado Pago.  No contiene procesos contables en cuanto a balance, cierre de caja, libro diario y facturación en general. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESTRICCIONES DEL PROYECTO:** *FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL*  *PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.* | |
| ***INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN*** | ***AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN*** |
|  | Nivel de alfabetización informática baja en el sector al cual está dirigida la solución |
|  | Empresas de productos sustitutos empiecen a realizar este tipo de negocio |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUPUESTOS DEL PROYECTO:** *FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.* | |
| ***INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN*** | ***AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN*** |
|  | Aumento en la oferta y demanda de servicios. |
|  | Integración de la población en el uso de tecnología web. |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:** | |  |
| ***CONCEPTO*** | | ***MONTO ($)*** |
| ***1. PERSONAL*** | Analista Desarrollador | $ |
| ***2. MATERIALES*** | Amueblamiento | $ |
| ***3. MAQUINAS*** | 1 Computadoras | $ |
| ***4. OTROS COSTOS*** | Mantenimiento de Servidor, Legales | $ |
| ***TOTAL LÍNEA BASE*** | | **$** |
| ***5. RESERVA DE CONTINGENCIA*** |  | $ |
| ***6. RESERVA DE GESTIÓN*** |  | $ |
| ***TOTAL PRESUPUESTO*** | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO** | |  |  |
| ***NOMBRE*** | ***EMPRESA*** | ***CARGO*** | ***FECHA*** |
|  |  |  |  |

#### **Alcance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CONTROL DE VERSIONES** | | |  |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Emilio Bazet | Alejandro Sartorio |  |  |  |

#### **SCOPE STATEMENT**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| **Lounge Go** | **LG** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO** | |
| ***REQUISITOS QUE INCLUYE:*** *FUNCIONALIDAD QUE EL PRODUCTO POSEERA. CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.* | ***REQUISITOS QUE EXCLUYE:*** *FUNCIONALIDAD QUE EL PRODUCTO NOPOSEERA.* |
| Gestión de Clientes, Gestión de Empresas, Gestión de Notas de Pedido, Gestión de Reservas, Gestión de stock, Gestión de Órdenes de Pago, Modulo de seguridad | No se contempla en el proyecto procesos contables como ser cierres y libros diarios confeccionados de manera legal.  Lounge Go no interfiere en el pago de los servicios contratados por los usuarios Contratantes.  No contiene procesos contables en cuanto a balance, cierre de caja, libro diario y facturación en general. |
| **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO:** *ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO.* | |
| ***CONCEPTOS*** | ***CRITERIOS DE ACEPTACIÓN*** |
| Técnico | El sistema deberá cumplir con los requerimientos previamente aceptados. |
| De Calidad | Se debe lograr un 70% de nivel de satisfacción al cliente, lo cual, se medirá por medio de encuestas y entrevistas. |
| Comercial | Se debe cumplir lo estipulado en el contrato |
| **ENTREGABLES DEL PROYECTO:** *PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO.* | |
| ***FASE DEL PROYECTO*** | ***PRODUCTOS ENTREGABLES*** |
| Primer Iteración | Planillas del proyecto – Minutas de reunión.  Gestión de Stock, Gestión de Empresas. |
| Segunda Iteración | Planillas del proyecto – Minutas de reunión.  Gestionar Reservas, Gestión de Clientes. |
| Tercer Iteración | Planillas del proyecto – Minutas de reunión.  Gestionar Notas de Pedido. |
| Cuarta iteración | Planillas del proyecto – Minutas de reunión.  Gestionar Órdenes de Pago. |

**Registro de Stakeholders**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Emilio Bazet | Alejandro Sartorio |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| **Lounge Go** | LG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IDENTIFICACION** | | | **EVALUACION** | | | **CLASIFICACION** | |
| NOMBRE | ORGANIZACIÓN | LOCALIZACION | ROL EN EL PROYECTO | EXPECTATIVAS PRINCIPALES | INFLUENCIA  POTENCIAL | FASE DE MAYOR INTERES | INTERNO /EXTERNO | APOYO/ NEUTRAL / OPOSITOR |
| **Emilio Bazet** | UAI | Rosario | Analista desarrollador | Que el cliente este  satisfecho y el proyecto  avance sin  inconveniente |  |  | I | A |
| **Alejandro Sartorio** | UAI | Rosario | Supervisor | Que el sistema se pueda implementar |  |  | E | A |